| Titre et problématique | Comment renaturer les cours d’école ? Les cours d’école sont typiques des espaces « îlot de chaleur » : impraticables en cas de forte chaleur, et sujettes à d’autres problématiques (ruissèlement des eaux pluviales…). Les enfants sont une population sensible et vulnérable. D’autres publics, pouvant utiliser la cour hors période scolaire, peuvent également être vulnérables. |
| --- | --- |
| Noms des animatrices et de l’intervenante | Charlotte MARTIN : Région IDF Gabrielle HUART : Agence Régionale de la Biodiversité Ida JARNLAND : Ville de Bry-sur-Marne |
| Présentation du projet | Exemple de la cour Oasis de l’école Etienne de Silhouette à Bry-sur-Marne : - Fiche REX - PPT - Projet financé par la Région et l’AESN - Coût total du projet (études et travaux) : 819 776 € HT - Situé dans le tissu pavillonnaire - Durée du projet : de l’étude aux travaux, de sept 2021 à août 2023 - Plusieurs objectifs clés : - Rafraîchir : avec la plantation de de fruitiers ou d’arbres fleuris (36 arbres et arbustes), plantations sur la façade sud, remplacement de la végétation inadaptée présente, désimperméabilisation des abords de la cour notamment - Mieux gérer les eaux pluviales : réduire les rejets des eaux dans la Marne (968 m3 d’eau de pluie gérés sur le site chaque année) -> plus un seul avaloir - Créer des espaces éducatifs extérieurs : classe dehors et espace potager - Favoriser la co-conception |
| Principaux enseignements | Sur le volet concertation : - Importance des attentes périscolaires et non pas uniquement scolaires (ex prendre en compte la contrainte de garder le circuit vélo) - Faire le choix des jeux avec l’équipe éducative - Lors de la concertation avec les élèves, faire des propositions plus restreintes mais réalistes afin de limiter les déceptions à réception. Et donner davantage à voir le résultat lors des choix pour limiter les fausses représentations. A Sartrouville : 2 éco-délégués sont élus par classe, ils participent à la définition du cahier des charges. A Sartrouville la concertation avec les élèves dure un an, et ils ont les coûts et les photos de ce qui est possible lors de la concertation. - Sensibiliser sur le fait que les plantations mettent du temps à pousser. Sur le volet gestion des eaux de pluie : - Quelques flaques d’eau sur l’enrobé restent lors de fortes pluies avec la nouvelle gestion des eaux de pluie : Travailler avec les utilisateurs/ enseignants pour qu’ils acceptent les flaques Bry-sur-Marne a également rajouté quelques pavés à joints enherbés a posteriori du projet pour limiter la zone de flaques. - Attention : toutes les cours ne permettent pas forcément la meme infiltration en fonction du sol initial. Sur le volet usages des enfants : - Les cordes qui entouraient les espaces végétalisés le temps que ça pousse, ont cassé car les enfants se sont assis dessus : Sartrouville propose de mettre une ganivelle d’un mètre de haut à la place de la corde (ça fonctionne chez eux). A voir néanmoins car à Enghien-les-Bains par exemple, les enseignants ne veulent pas de ganivelle jugée trop dangereuse et pouvant occasionner des échardes. - Les plantes grimpantes n’ont pas le temps de pousser car les enfants les arrachent : à éviter - Les mobiliers en bois sont glissants en cas de pluie (ex : l’estrade en bois à Bry-sur-Marne) : prévoir des bandes antidérapantes - Les cabanes/huttes en liane ont été détricotées (même constat à Sartrouville) : mobilier à éviter pour ce type de projet - Succès des arbustes fruitiers : notamment framboises. Ils n’ont pas eu de problème de pollution à Bry-sur-Marne. Les potagers sont néanmoins hors sol en terre végétale. A Sartrouville, ils ont des pollutions au plomb à cause de la pluie. Mais ils mettent un géotextile et 50cm de terre végétale (min légal 30cm). L’évacuation des terres est devenue très chère donc ils ne le font plus. - Un enfant s’est blessé avec les rondins de bois prévus pour la classe en extérieur : une solution serait éventuellement de prendre en compte les rondins dans le référentiel des jeux (et non de mobilier) pour respecter les hauteurs et les normes de sécurité. Sur le volet gestion du site : - Copeaux de bois pour les zones de jeux : entrainent de l’entretien et des mésusages (les enfants les emmènent dans leurs poches) donc Bry-sur-Marne privilégie plutôt le liège désormais. - Le service Espaces verts de Bry-sur-Marne est chargé de la gestion des cours et du ramassage des feuilles dans les cours -> chronophage : Sartrouville a fait des zones de compostage autour des arbres pour ne pas ramasser les feuilles. A Sartrouville, la gestion de la cour (nettoyage et tri) est assurée par les élèves (achat de balais). Ils en font le principe de base du projet, et en informent les élèves dès la concertation. Il y a un composteur (dont ils se servent après, lors de l’entretien de leur potager). A Enghien-les-Bains : création d’une charte pour être précis sur l’entretien avec les élèves. - Prévoir dans le projet le temps d’interventions a posteriori pour rectifier le projet : attention les plages de travaux sont restreintes (mercredi ou samedi) - Bry-sur-Marne n’a pas ouvert ses cours oasis pour le moment hors temps scolaire. Mais sur l’EPT Est Ensemble, Pantin teste d’ouvrir une cour oasis hors temps scolaire. -> à voir les résultats A Sartrouville, ils ont déjà renaturé 3 écoles et ont un rythme d’une par an. Il y a une liste d’attente, ça fonctionne bien. |
| Ressources/ Propositions des participants | Les CAUE peuvent mener les concertations pour la définition de projets de cours Oasis. Le CAUE de Paris a une boite à outils qualitative pour les cours oasis par matériaux, typologie d’usages : https://www.caue75.fr/oasis/mallette-pedagogique Dispositif Îlots de fraîcheur urbains de la Région : https://www.iledefrance.fr/aides-et-appels-a-projets/ilots-de-fraicheur |